И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении проекта  актуализации схем теплоснабжения

р.п. Арсеньево, МО Астаповское, МО Манаенское

Арсеньевского района Тульской области.

С   03.03.2025 по 07.05. 2025 года администрация муниципального образования Арсеньевский район принимает заявки по  разработке проекта  схем теплоснабжения р.п. Арсеньево, МО Астаповское, МО Манаенское

Арсеньевского района Тульской области на 2026 год.

Заявки принимаются в электронном и письменном виде по адресу: mo.arsenevozhkhsts@tularegion.ru или на адрес администрации МО Арсеньевский район: 301510, Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Папанина, д.6

Приложения:

Приложение № 1

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Отопительный сезон | № кот, краткое описание | Этапы работ | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с монтажом теплообменников, установкой контурных насосов, модернизация ХВП | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | - |
|  |  | Фундаменты и основания | - |
|  |  | Стоимость оборудования котельной | 5 930,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 100,00 |
|  |  | Монтаж оборудования | 650,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | - |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Насосы - 2 шт | 420,00 |
|  |  | Итого: | 9 450,00 |

Приложение 2

Мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,380 |  |
| 2026 г |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Парфенова (т/с на д/с) | 108 | Воздушка | 0,144 | 864 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина т 2 до т 3 | 100 | Воздушка | 0,02 | 99,4 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 4 до д.18 | 57 | Воздушка | 0,03 | 119,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От т 3 через улицу Хорева до т 6 | 89 | Подз. | 0,02 | 266,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | от т5 до д. № 111 и № 113 | 65 | Воздушка | 0,135 | 538,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от т8 до д. № 57 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  |  |  | 0,409 |  |
| 2027 г.-2028 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 6 до тк 5 | 100 | Подз. | 0,02 | 274,9 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,1 | 497,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От т 21 до д. № 79 | 100 | Воздушка | 0,055 | 273,5 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 6 до т 7 | 89 | Воздушка | 0,09 | 417,9 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от здания котельной №3 до сто №9 | 57 | Воздушка | 0,08 | 318,9 |
|  |  |  |  | 0,345 |  |
| 2028 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 50 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | от т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 4 до т 5 | 150 | Воздушка | 0,058 | 428,1 |
|  |  |  |  | 0,294 |  |
| 2030 г.-2031 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская т 14 в сторону ул. Халтурина тк 15 | 150 | Воздушка | 0,09 | 664,3 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. 22 Декабря от т4 до т 2 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  | 50 | Воздушка | 0,02 | 79,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Советская от т 13 до т 15 | 200 | Воздушка | 0,1 | 968,0 |
|  |  |  |  | 0,27 |  |
| 2031 г.-2032 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 5 до тк 4 | 100 | Подз. | 0,06 | 824,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | от т 8 до гаража | 57 | Воздушка | 0,07 | 279,1 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,122 | 606,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 1 до т 2 | 89 | Воздушка | 0,16 | 742,9 |
|  |  |  |  | 0,412 |  |
| 2032 г.-2033 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От здания котельной № 4 до т 1 и от т 1 до д. № 2 и от тк до д. №4 | 150 | Воздушка | 0,03 | 221,4 |
|  |  | 125 | Подз. | 0,015 | 271,0 |
|  |  | 125 | Воздушка | 0,015 | 93,0 |
|  |  | 100 | Подз. | 0,035 | 481,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 4 | 150 | Воздушка | 0,1 | 738,1 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево Центральная кот.) | от ул. Ленина тк9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |

Приложение № 3

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

(пункт 22 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.10.2012 № 1075)

| Наименование котельной | Полезный отпуск на 2026 год тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельный ООО «Арсеньевская генерирующая компания», в том числе: | 18,1759 |
| Котельная № 1 | 11,96539 |
| Котельная № 2 | 1,50207 |
| Котельная № 3 | 3,30276 |
| Котельная № 4 | 1,40748 |

Приложение 1

Мероприятия, проводимые на котельных МО  Манаенское

| 2026 г. | Котельная п. Центральный, ул. Сиреневая, ул. Рабочая | Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов количеством 4 шт. | 840,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого: | 840,00 |

Приложение 2

Мероприятия, проводимые на тепловых сетях МО  Манаенское

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | От т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |
| 2032 г.-2033 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | От здания котельной до т 1 | 100 | Воздушка | 0,089 | 443,0 |
|  |  |  |  | 0,275 |  |

Приложение № 3

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии

(пункт 22 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.10.2012 № 1075)

| Наименование котельной | Полезный отпуск на 2026 год тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельный ООО «Арсеньевская генерирующая компания», в том числе: | 1,27333 |
| Котельная жилого фонда п. Центральный | 0,84633 |
| Котельная школы п. Центральный | 0,427 |

Приложение № 1

| 2026 г. | Строительство модульной блочной котельной для Литвиновской школы |  | 16 000,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. - 2027 г. | Котельная Б. Колодезь, п. Первомайский, | Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов количеством 6 шт. | 1 260,00 |
|  |  | Итого: | 17260,00 |