# Тульская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017 № 40

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать  схему водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района согласно приложению № 1.

2. Актуализировать  схему водоотведения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района согласно приложению № 2.

3. Постановление администрации муниципального образования Арсеньевский район от 28.04.2014  № 209   «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района» считать утратившим силу.

4. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                                   М.Н. Трифанов

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                              А.В. Окишев

Согласовано:

Панков И.В.

Баранов А.В.

Коновалова Н.А.

Приложение № 1:

к  постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 08.02.2017 № 40

МЕРОПРИЯТИЯ

по приведению качества питьевой воды к нормативу в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| № п/п | Основные направления | Описание предлагаемого мероприятия | Дополнительно предоставляемая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация существующих водозаборов и артезианских скважин | -Промывка скважины на ул. Чернядьева; - Демонтаж водонапорных башен ул. Бандикова и ул. Хорева Строительство станции умягчения воды и удаления стронция на все скважины п. Арсеньево. | Неудовлетворительные лабораторные данные по воде; Ликвидация аварийной ситуации в результате падения башен. |
|  | Реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Реконструкция сетей водопровода на ул. Советская и пер. Гвардейский в п. Арсеньево | - высокая аварийность данные инструментального контроля существующих магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения. |
|  |  |  | Удовлетворение потребности населения в повышении напора воды в системе. |
|  |  | а)Провести капитальный ремонт водопроводных сетей р.п. Арсеньево с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с применением современных материалов: ул. Советская, ул. Бандикова, ул. Ленина, ул.Папанина, ул.Хорева. Предварительная стоимость – 5 млн. руб. | 2017-2021 годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год |
|  |  | б) После проведения замены ветхих трубопроводов, постепенно вести замену устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное, установка на скважинах высокоэффективных глубинных насосов с большей мощностью, оснащенных ЧРП, своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин (при наличии показаний по недостаточности запасов воды. Предварительная стоимость – 2 млн. руб. | 2021 год |
|  |  | в)Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборе, а также мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды, для этой цели разработать проект геологического изучения недр водозабора МУП МО Арсеньевский район «ВКХ», расположенного в п. Арсеньево с проведением экспертизы проекта в ФБУ «Росгеолэкспертиза». После получения этих данных можно будет пересмотреть баланс использования мощностей оборудования на водозаборных сооружениях. Предварительная стоимость – 1,5 млн. руб. | 2017 -2018 годы |

Приложение  № 2:

к  постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 08.02.2017 № 40

МЕРОПРИЯТИЯ

по системе канализации и очистке сточных вод  в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| № п/п | Основные направления | Описание предлагаемого мероприятия | Дополнительно предоставляемая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации | Реконструкция существующих очистных сооружений | - В настоящее время очистные сооружения работают на стадии первичных отстойников, без соблюдения полного технологического процесса, наносится ущерб экологии. В администрации имеются предпроектные проработки в ценах 2013 года, стоимость проекта составляет 2,5 млн. рублей, |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | Требуется реконструкция канализационной насосной станции по ул. Комсомольская в п. Арсеньево | - существующая канализационная насосная станция находится в аварийном состоянии. |