Тульская область

Муниципальное образование  рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.03.2018                                                                           №  2-р

О назначении публичных слушаний по актуализации

схемы теплоснабжения муниципального образования

рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района

В соответствии  со статьей 19 Устава муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района:

1. Назначить публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района на 12 марта 2018 года. Время проведения публичных слушаний – 09.30 часов. Место проведения – зал заседаний администрации муниципального образования Арсеньевский район (п. Арсеньево, ул. Папанина, д.6).

2.  Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по актуализации  схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района в следующем  составе:

-  Панков И.В., председатель комитета по жизнеобеспечению – председатель организационного комитета;

-  Окишев А.В., начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению – заместитель председателя организационного комитета;

-  Панюшкина О.А., главный инженер отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению.

3.   Разместить настоящее распоряжение  на сайте муниципального образования Арсеньевский район.

4.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района                                                     А.Н. Бардаков

ПРОЕКТ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АРСЕНЬЕВО

АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от _____________________                                           № ___________

Об актуализации схемы теплоснабжения

рабочего поселка Арсеньево Арсеньевского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 22 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,   на основании  Устава муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района от 26.12.2013 №4/15 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района» изменения согласно приложения.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте муниципального образования Арсеньевский  район в сети «Интернет» - электронный адрес https://arsenyevo.tularegion.ru.

Глава муниципального образования

рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района                                                                А.Н. Бардаков

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования  рабочий поселок

Арсеньево Арсеньевского района

от _______.2016 № ____

1) раздел 4 дополнить подразделом 4.8 следующего содержания:

«  4.8. Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в п. Арсеньево

| Отопительный сезон | № кот, краткое описание | Этапы работ | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. - 2022 г. | Строительство новой БМК ориентировочной мощностью 1,3 гкал/ч, взамен котельной №2 "Школьная" | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | 500,00 |
|  |  | Фундаменты и основания | 800,00 |
|  |  | Стоимость оборудования котельной | 5 500,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 200,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 800,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | 1 500,00 |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Итого: | 11 650,00 |
| 2019 г. - 2020 г. | Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с замененой двух котлоагрегатов на ориентировочную мощность 1,5 гкал/ч | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | - |
|  |  | Фундаменты и основания | - |
|  |  | Стоимость оборудования котельной (котлов) | 5 930,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 100,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 650,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | - |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Сетевые насосы D 320-50а/75 квт- 2 шт | 420,00 |
|  |  | Итого: | 9 450,00 |

2)  раздел 5 дополнить подразделом 5.6. следующего содержания:

« 5.6. Мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г.-2020 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская т 14 в сторону ул. Халтурина тк 15 | 150 | Воздушка | 0,09 | 664,3 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | Ул. Бандикова от тк 12 до т 9 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
|  |  |  |  | 0,16 |  |
| 2020 г.-2021 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская от т 15 до д. № 9 и № 11 | 100 | Подз. | 0,025 | 343,6 |
|  |  | 80 | Подз. | 0,03 | 399,1 |
|  |  | 65 | Подз. | 0,02 | 257,2 |
|  |  |  |  | 0,075 |  |
| 2021 г.-2022 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | ул. Халтурина от т 8 до здания "Хоз. Блока" | 57 | Воздушка | 0,05 | 199,3 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 5 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,16 | 795,5 |
|  |  |  |  | 0,21 |  |
| 2022 г.-2023 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От д. № 35 до д. № 37 | 57 | Подз. | 0,05 | 643,1 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 3 до т 4 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
|  |  |  |  | 0,12 |  |
| 2023 г.-2024 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от ул. Ленина тк 9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 100 | Воздушка | 0,09 | 447,5 |
|  |  |  |  | 0,2 |  |
| 2024 г.-2025 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 5 до гаража | 57 | Воздушка | 0,12 | 478,4 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 2 до д. № 39 | 89 | Подз. | 0,04 | 532,1 |
|  |  |  |  | 0,16 |  |
| 2025 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Папанина от т 10 до т 12 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
|  |  | 80 | Воздушка | 0,04 | 185,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Ленина ч/з ул. Бандикова тк 9 до почты д.42 | 50 | Подз. | 0,01 | 128,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | От т 2 до т 4 в сторону ул. Папанина | 89 | Воздушка | 0,07 | 325,0 |
|  |  |  |  | 0,19 |  |
| 2026 г.-2027 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина т 2 до т 3 | 100 | Воздушка | 0,02 | 99,4 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | Ул. Папанина от т 4 до д.18 | 57 | Воздушка | 0,03 | 119,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | От т 3 через улицу Хорева до т 6 | 89 | Подз. | 0,02 | 266,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | от т5 до д. № 111 и № 113 | 65 | Воздушка | 0,135 | 538,2 |
|  |  |  |  | 0,205 |  |
| 2027 г.-2028 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от т8 до д. № 57 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 6 до тк 5 | 100 | Подз. | 0,02 | 274,9 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,1 | 497,2 |
|  |  |  |  | 0,18 |  |
| 2028 г.-2029 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От т 21 до д. № 79 | 100 | Воздушка | 0,055 | 273,5 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от т 6 до т 7 | 89 | Воздушка | 0,09 | 417,9 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | от здания котельной №3 до сто №9 | 57 | Воздушка | 0,08 | 318,9 |
|  |  |  |  | 0,225 |  |
| 2029 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | От ул. Ленина в сторону ул. 22 Декабря от т8 до Д/Сад №55 | 50 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 6 | 100 | Воздушка | 0,07 | 348,0 |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | от т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 4 до т 5 | 150 | Воздушка | 0,058 | 428,1 |
|  |  |  |  | 0,294 |  |
| 2030 г.-2031 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Комсомольская т 14 в сторону ул. Халтурина тк 15 | 150 | Воздушка | 0,09 | 664,3 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. 22 Декабря от т4 до т 2 | 65 | Воздушка | 0,06 | 239,2 |
|  |  | 50 | Воздушка | 0,02 | 79,7 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Советская от т 13 до т 15 | 200 | Воздушка | 0,1 | 968,0 |
|  |  |  |  | 0,27 |  |
| 2031 г.-2032 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от тк 5 до тк 4 | 100 | Подз. | 0,06 | 824,6 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | от т 8 до гаража | 57 | Воздушка | 0,07 | 279,1 |
| Кот. № 2 Арсеньево (Школьная кот.) | В близи котельной № 2 от т 1 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,122 | 606,6 |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | Ул. Хорева от т 1 до т 2 | 89 | Воздушка | 0,16 | 742,9 |
|  |  |  |  | 0,412 |  |
| 2032 г.-2033 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От здания котельной № 4 до т 1 и от т 1 до д. № 2 и от тк до д. №4 | 150 | Воздушка | 0,03 | 221,4 |
|  |  | 125 | Подз. | 0,015 | 271,0 |
|  |  | 125 | Воздушка | 0,015 | 93,0 |
|  |  | 100 | Подз. | 0,035 | 481,0 |
| Кот. № 4 Арсеньево (пер. Гвардейский) | От т 2 до т 4 | 150 | Воздушка | 0,1 | 738,1 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | от ул. Ленина тк9 до т 7 | 100 | Воздушка | 0,11 | 546,9 |
|  |  |  |  | 0,3941 |  |