Приложение

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от­ 23.08.2024 № 236

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества городской среды на территорииМО р.п. Арсеньево Арсеньевского района. | |
| Задачи муниципальной программы | Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды. | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды». 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов». | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2028 гг. | 6054,4 |
| 2023 г. | 3440,0 |
| 2024 г. | 2621,4 |
| 2025 г. | - |
| 2026 г. | - |
| 2027 г. | - |
| 2028 г. | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.  2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.  3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.  4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.  5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.  7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года. | |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Арсеньевский район | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды. | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2028 гг. | 6054,4 |
| 2023 г. | 3440,0 |
| 2024 г. | 2621,4 |
| 2025 г. | - |
| 2026 г. | - |
| 2027 г. | - |
| 2028 г. | - |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.  2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.  3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.  4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.  5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.  7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года. | |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы МО Арсеньевский район

**«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район) | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значение показателей | | | | |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Годовая | 62 | 68 | 74 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | Количество благоустроенных дворовых территорий | Годовая | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | | тыс.кв.м | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | Подсчитывается площадь отремонтированного а/бетонного покрытия умножением длины на ширину участка | Годовая | 1,21 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,0 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | Отношение численности населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах п.Арсеньево | Годовая | 62 | 68 | 74 | 80 | 90 | 100 |
|  | |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | Отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан от количества запланированных в процентах | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы **«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»**

по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | 3440,8 | 2621,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2610,8 | 2067,26 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 108,8 | 86,14 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 55,5 | 468,0 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | 3440,8 | 2621,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2610,8 | 2067,26 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 108,8 | 86,14 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 55,5 | 468,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие  Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | 3440,8 | 2621,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2610,8 | 2067,26 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 108,8 | 86,14 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 55,5 | 468,0 |  |  |  |  |
| **А. Дворовые территории:** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе: | 3440,8 | 2621,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2610,8 | 2067,26 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области | 108,8 | 86,14 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 55,5 | 468,0 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.2 | Всего, в том числе: | 3440,8 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2610,8 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Советская, 2 | Бюджет Тульской области | 108,8 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 55,5 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, 1 | Всего, в том числе: | 395,02 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 395,02 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Бандикова,д.69 | Всего, в том числе: |  | 830,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 639,25 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  | 26,82 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 171,13 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова,6 | Всего, в том числе: |  | 919,5 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 708,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  | 29,7 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 181,8 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.10 | Всего, в том числе: |  | 864,7 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 665,82 |  |  |  |  |
|  | Бюджет Тульской области |  | 27,92 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 170,96 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы

План

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района»»** | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий | | | | | | |
| Задача: Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населённых пунктов, повышение комфортности городской среды | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты в бюжет района на исполнение полномочий по формированию городской среды | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | 2023 г. | 2028 г. | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.  2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.  3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.  4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.  5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.  7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года. | 8510503081F255550240  85105030840180670240 | 4928,4  1126,8 |