Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Арсеньевский район

от «27» февраля 2025 г. № 54

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

муниципального образования

Арсеньевский районн

«Формирование современной

городской среды

на 2023-2028 годы»

п. Арсеньево

2025 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| - Ответственный исполнитель программы | - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры муниципального образования Арсеньевский район |
| --- | --- |
| - Участники программы | - -отсутствуют |
| - Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | ## Государственная Программа, утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ## Региональная Программа, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 9 октября 2017 года N 457 «Об утверждении государственной программы Тульской области "Формирование современной городской среды в Тульской области" Муниципальная программа муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Арсеньевский район от_____________№_________» «Формирование современной городской среда на 2023-2028 годы» |
| - Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| - Задачи программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| - Показатели программы | №; Наименование конечного результата; Ед. изм.; Ежегодно. 1; Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий; %; 2%. 2; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; %; 4%. 3; Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; %; 1.3%. 4; Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями; ед.; 11. 5; Количество благоустроенных дворовых территорий; ед.; 7. 6; Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий; тыс.кв.м.; 3.2%. |
| - Этапы и сроки - реализации Программы | Программа реализуется в – 2023-2028 годах |
| - Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования (источник поступления денежных средств); Расходы (руб.). 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего. Всего: в том числе:. Федеральный бюджет. Бюджет Тульской области. Местный бюджет. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года. 2. Благоустройство 16 дворовых территорий к концу 2028 года. 3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года. 4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года. 5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года. 7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года. |

1. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства придомовых территорий и территорий общего назначения

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

На начало 2023 г. численность населения муниципального образования составила 4,9  тыс. чел.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания населения  и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского  района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района   находятся 46 многоквартирных домов, в которых проживают 3373 человек,  в совокупности образуют 37 внутридворовых территорий общей площадью 55,9 тыс.кв.м.. В период 2018-2022 годов в рамках программы «Формирование современной городской среды»  отремонтировано 12 дворовых территорий в 13-ти МКД. В 9-ти МКД дворовые территории были отремонтированы из других источников финансирования. требующих реконструкции. Остаются неотремонтированными 16 дворовых территорий.

Таблица  – Существующий баланс земли МО р.п. Арсеньево

| № п/п | Наименование | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория жилой застройки |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома | 1,160 |
| 1.2 | Малоэтажные жилые дома | 0,051 |
| 1.3 | Среднеэтажные жилые дома | 0,051 |
|  | ВСЕГО | 1,262 |
| 2 | Территории общественно-деловой застройки |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения | 0,009 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | 0,043 |
| 2.3 | Учреждения здравоохранения | 0,015 |
| 2.4 | Территории общественных зданий | 0,086 |
|  | ВСЕГО | 0,152 |
| 3 | Территории общественного назначения |  |
| 3.1 | Промышленные предприятия | 0,473 |
| 3.2 | Коммунально-складские объекты | 0,101 |
|  | ВСЕГО | 0,575 |
| 4 | Территории рекреационного назначения |  |
| 4.1 | Скверы, парки, городские леса | 0,705 |
| 4.2 | Объекты физической культуры и спорта | 0,016 |
| 4.3 | Пруды | 0,149 |
|  | ВСЕГО | 0,870 |
| 5 | Территории сельскохозяйственного назначения |  |
| 5.1 | Огороды | 0,236 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2 | Коллективные сады | 0,878 |
| 5.3 | Луга и прочие территории | 2,581 |
|  | ВСЕГО | 3,695 |
| 6 | Территории особоохраняемых объектов |  |
| 6.1 | Памятники градостроительства и истории | 0,026 |
|  | ВСЕГО | 0,026 |
| 7 | Прочие территории |  |
| 7.1 | Заболоченные территории | 0,073 |
| 7.2 | Земли под автомобильными дорогами | 0,562 |
|  | ВСЕГО | 0,635 |
| Общая площадь МО р.п. Арсеньево |  | 7,214 |

### Демографическая ситуация

Демографическая обстановка в Арсеньевском районе остается сложной – наблюдается постоянная убыль населения за счет превышения количества умерших над родившимися.

Таблица  – Социально-демографическая характеристика

| № п/п | Показатели | Величина | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численности населения поселка по состоянию на 01.01.09 г., тыс. чел | 4,9 | 100 |
| 2 | Естественного движения, чел/1000 жит.: - прирост - убыль | 35 80 | - - |
| 3 | Миграции, чел/1000 жит.: - прирост - убыль | 104 640 | - - |
| 4 | Возрастная структура, тыс. чел.: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (муж. 16-59 лет, жен. 16-54 года) - население старше трудоспособного возраста | 0,75 2,60 1,55 | 15,3 53,1 31,6 |
| 5 | Численность занятого населения, тыс. чел.: - всего: - в материальной сфере в том числе: - промышленности - строительство - сельское хозяйство - сфере обслуживания | 1,4 0,59 0,2 0,12 0,08 0,19 | - - - - - - |

Площадь территории муниципального образования р.п.  Арсеньево Арсеньевского района составляет 7 214 000 м2, в том числе:

Площадь дворовых территорий  многоквартирных жилых домов, в которых проживают 3373 человек,  составляет 55 862,36 м2 ( 37 дворов), в том числе:

- Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие):

детские  площадки 34 527,22 м2 дворов многоквартирных жилых домов , в  которых проживают 2137 человек (17  дворов),  что составляет 61,81 % от общей площади дворовых территорий (45,9 % от количества дворов), 63,36 %  человек обеспечено детскими площадками.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования – 65%

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)  4 ед.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий                    50 %/6687м2.

Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве 50 %/42224 м2.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования составляет  1,36 м2.

В 2015 2022 г. в рамках реализации проектов «Формирование современной городской среды и  «Народный бюджет» с привлечением средств населения были проведены работы по благоустройству Аллеи Героев, Сквера Даргомышского и Комсомольского парка в  п. Арсеньево.

Кроме того, практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку и озеленение отдельных территорий.

Принятие новых современных правил благоустройства и реализация программы благоустройства с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на территории муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района.

Оценка состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях

по итогам проведенной инвентаризации

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроено дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов): Количество / площадь | Ед./ кв. м | 29 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | % | 65 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), % | % | 56 |
|  | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие); | Ед. | 17 |
|  | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), кв.м. | кв. м | 850 |
|  | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. | % | 63,36 |
|  | Количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.); | Ед. | 4 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий) | % | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий) | кв. м | 6687 |
|  | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 100 |
|  | Площадь общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | кв. м | 42224 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; | кв. м | 10 |

*- согласно паспорта благоустройства населенного пункта, составленного по итогам инвентаризации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя** | Единицы измерения | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муницип. программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 40 | 47,54 | 60,91 | 72,83 | 100 |  | 100 |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 1341,88 | 1205,5 | 2193,36 | 1954,72 | 4455,41 |  | 16400,87 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 16 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - |  | 25 |  |  |  | 100 |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м |  |  | 42,2 |  |  |  | 48,9 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
| 8 | Количество спец. площадок, (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | - |  | 3 |  |  |  | 20 |
| 9 | Площадь спец. площадок, (спортивные площадки, детские площадки и другие) | тыс. кв. м | - |  | 0,15 |  |  |  | 1 |

** - при наличии показателя в муниципальной программе на 2023- 2028 годы.

Раздел 2. Цель  и задачи  муниципальной программы

Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района.

Задачи программы: реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района.

.

Раздел 3.Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2023-2028 годы.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

Для решения задач, поставленных в соответствии с целью Программы, планируется выполнение мероприятия, представляющего собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района.

В перечень основных мероприятий муниципальной программы включаются:

- благоустройство Комсомольского парка в п. Арсеньево;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам).

К перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков;

- освещение улицы/парка/сквера;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

-устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство 	лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Работы по дополнительному перечню проводятся при обязательном трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) и иные виды работ.

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 1 % от общей стоимости таких работ.

3.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного  перечней работ, приведена в Таблице 1.

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы, входящие в минимальный перечень* |  |  |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 604 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 621 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1680 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1896 |
| Замена бортового камня | 1 п. м | 1572 |
| Установка бортового камня | 1 п. м | 1247 |
| Замена поребрика | 1 п. м | 1198 |
| Установка поребрика | 1 п. м | 873 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2930 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8488 |
| Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 8115 |
| Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3035 |
| Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
| Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
| Установка светильника с лампой | 1 шт. | 7438 |
| Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1298 |
| Работы, входящие в дополнительный перечень |  |  |
| Строительство автостоянки* (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1277 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 2569 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 11886 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая | 1 ед. | 13432 |
| Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 ед. | 1598 |
| Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 м | 1112 |
| Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона) | 1 м2 | 303 |
| Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов) | 1 м2 | 1273 |
| Детская площадка (с монтажом)** - детский комплекс - качалка-балансир -песочница - детский игровой комплекс малый - горка - песочный дворик с горкой - детский спортивный комплекс - домик-беседка - машинка - домик-беседка «Карета» | 1 ед. | 170528 12923 8136 106235 35851 103431 41609 78703 55890 |

*Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам 
ФЕР-2001 в редакции 2014 г. Используются индексы на 2 квартал 2017 года к ФЕР в редакции 2014 года по Тульской области. НДС 18%.

** Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по монтажу элементов детской площадки определена как средняя розничная цена поставщиков данного оборудования в Тульской области.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2023 -2028 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Основное мероприятие 1 (Благоустройство территорий общего пользования) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры муниципального образования Арсеньевский район | 2018 | 2022 | Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 2,%; |  | Показатель 1 (Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий) |
| 2 | Основное мероприятие 2 (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры муниципального образования Арсеньевский район | 2018 | 2022 | Ремонт 3,2 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий |  | Показатель 2 (Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий) Показатель 3 (Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов) Показатель 4 (Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями) Показатель 5 (Количество благоустроенных дворовых территорий) Показатель 6 (Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий) |

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс

обсуждения проекта муниципальной программы

(см. Приказ Минстроя России № 691/пр от 06.04.17 п.3.5)

1. Основные принципы и подходы.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования р.п. Арсеньево;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования р.п. Арсеньево.

2. Механизмы и социальные технологии.

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

- участие в общественных обсуждениях представителей Общественной палаты Тульской области, депутатов Тульской городской Думы, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.

4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования.

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации р.п. Арсеньево в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- направления представителей главных управлений администрации р.п. Арсеньево по территориальным округам для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организации представителями главных управлений администрации р.п. Арсеньево по территориальным округам отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, ТОСов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования р.п. Арсеньево в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования в главных управлениях администрации р.п. Арсеньево по территориальным округам.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов.

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий  подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования  подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации после проведения общественных обсуждений.

Раздел 6. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 3 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | % | 13,2 | 26,4 | 39,6 | 52,8 | 66,0 |
| 4 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Ед. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Паспорта показателей

- Паспорт показателя

«Доля благоустроенных территорий общего пользования населения

от общего количества таких территорий»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий |
| 3 | Единица измерения | Проценты |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение вновь благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий, % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

- Паспорт показателя

«Доля благоустроенных дворовых территорий

от общего количества дворовых территорий»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Проценты |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

- Паспорт показателя

«Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов |
| 3 | Единица измерения | Проценты |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества многоквартирных домов с вновь благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов, % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

- Паспорт показателя

«Количество многоквартирных домов с благоустроенными

дворовыми территориями»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как суммирование количества многоквартирных домов с вновь благоустроенными дворовыми территориями |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

- Паспорт показателя

«Количество благоустроенных дворовых территорий»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как суммирование количества благоустроенных дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

- Паспорт показателя

«Площадь отремонтированного асфальтового покрытия

дворовых территорий»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Окишев Алексей Валерьевич –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Арсеньевский район район, тел. 8-487-33-2-11-56, п. Арсеньево, ул. Советская, д.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Тыс.кв.м |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как суммирование площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный |

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Неисполнение муниципальной программы будет препятствовать повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района

К основным рискам, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.

Снижение объемов финансирования является риском не реализации муниципальной программы, снижения значений и показателей эффективности её реализации. Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показателей её эффективности, корректировке приоритетов в реализации исходя из объема имеющихся ресурсов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная (при  необходимости) корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.;

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Раздел 10. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения Программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия, из представителей органов местного самоуправления утвержденная постановлением администрации муниципального образования Арсеньевский район  от 27.02.2017 №39-р «Об утверждении  межведомственной комиссии по контролю и координации реализации проекта «Формирование современной городской среды»»  состоящей из представителей политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Общественный контроль за формированием и реализацией Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области и органами государственного финансового надзора.

- Приложение 1

- к муниципальной программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## «Формирование современной городской среды на 2023 -2028 годы»

| № п/п | Вид нормативно правового(правового) акта * | Основные положения нормативно-правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации МО Арсеньевский район от 30.06.2017 № 230 от 19.08.2022 № 238 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район |  |
| 2 | Постановление администрации МО Арсеньевский район от 30.06.2017 № 230 от 19.08.2022 № 238 | Об утверждении порядка рассмотрения предложений по включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» дворовых и общественных территорий муниципального образования р.п. Арсеньево Арсеньевского района. подлежащих благоустройству | Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район |  |
| 3 | Постановление администрации МО Арсеньевский район | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | По мере необходимости |
| 4 | Распоряжение администрации МО Арсеньевский районот 16.06.2017 № 181-р | О назначении инвентаризационной комиссии |  |  |
| 5 | Постановление администрации МО Арсеньевский район от 17.05.2018 № 185 | от 30.06.2017 № 230 от 19.08.2022 № 238 |  |  |
| 6 | Распоряжение администрации МО Арсеньевский район от 28.08.2024 № 200-р | О создании комиссии по проведению отбора получателей субсидии из бюджета муниципального образования Арсеньевский район |  |  |

Приложение 2

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»

по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | BP | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе |  |  |  |  | 3440,8 | 2614,4 | 11496,49 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2610,8 | 2025,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 108,8 | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 55,5 | 504,1 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе |  |  |  |  | 3440,8 | 2614,4 | 11496,49 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2610,8 | 2025,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 108,8 | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 55,5 | 504,1 | 11496,49 |  |  |  |  |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе |  |  |  |  | 3440,8 | 2614,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2610,8 | 2025,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 108,8 | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 55,5 | 504,1 |  |  |  |  |  |
| А. Дворовые территории: | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3440,8 | 2614,4 | 6253,29 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2610,8 | 2025,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 108,8 | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 55,5 | 504,1 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.2 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3440,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2610,8 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Советская, 2 |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 108,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, 1 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 395,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 395,02 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Бандикова,д.69 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 830,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 639,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 164,13 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова,6 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 919,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 708,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 181,8 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.10 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 864,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 665,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  | 27,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 170,96 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.13 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2509,8 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу ул. Парфенова, д.16 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1581,1 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории МКД по адресу улХорева, д.4 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2162,39 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Общественные территории : | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5243,2 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бандикова от д. 40 до д. 48а в п. Арсеньво |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 941,7 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул. Бандикова от д. 71 до д. 77 в п. Арсеньво |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1441,6 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории по адресу: Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д.4. Устройство детской площадки. |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2859,9 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

- к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на 2023-2028 годы» муниципального образования Арсеньевский район Тульской области

| Наименование | Статус | Ответст- | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| события программы |  | исполни- тель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| А. Благоустройство дворовых территорий |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район | - | - | - | - | - | - |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.2 | исполнено |  | + |  |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Советская, д.2 | исполнено |  | + |  |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.1 | исполнено |  | + |  |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Бандикова, д.69 | исполнено |  |  | + |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.6 | исполнено |  |  | + |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.10 | исполнено |  |  | + |  |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.13 | запланировано |  |  |  | _ |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, ул. Парфенова, д.16 | запланировано |  |  |  | _ |  |  |  |
| МКД в п. Арсеньево, Хорева, д.4 | запланировано |  |  |  | _ |  |  |  |
| Благоустройство территорий общего пользования |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район |  |  |  | - | - | - |
| Ремонт покрытия тротуара по в п. арсеньево ул. Бандикова от д. 40 до д. 48а | запланировано |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия тротуара по в п. арсеньево ул. Бандикова от д. 71 до д. 77 | запланировано |  |  |  |  |  |  |  |
| Длагоустройство общественной территории в п. Арсеньево ул. Папанина -4 (утановка детской площадки) | запланировано |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличный фонарь

- Скамья:

- Урна: