Приложение

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 09.02.2024 № 55

**Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры (далее ЖКХ, ТС и А) администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение сохранности, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Арсеньевском районе, улучшение их технического состояния. | |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и обеспечение их устойчивого функционирования». | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2028 гг. | 78851,82 |
| 2023 г. | 15787,14 |
| 2024 г. | 23854,33 |
| 2025 г. | 19161,5 |
| 2026 г. | 20048,85 |
| 2027 г. | - |
|  | 2028 г. | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года. 2. Отремонтировать 34 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года. 3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 52,7% на начало 2022г. до 71,8 % к концу 2028 года. 4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2026 года площадью 450,0 кв.м. 5. Содержание автомобильных дорог в сельских поселениях ежегодно 200 км. | |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования в Арсеньевском районе»

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий**

**«Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, транспорта, строительсва и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2028 гг. | 79301,82 |
| 2023 г. | 15787,14 |
| 2024 г. | 24304,33 |
| 2025 г. | 19161,5 |
| 2026 г. | 20048,85 |
| 2027 г. | - |
| 2028 г. | - |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года. 2. Отремонтировать 34 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года. 3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 52,7% на начало 2023г. до 71,8 % к концу 2028 года. 4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2028 года площадью 450,0 кв.м. 5. Содержание автомобильных дорог в ежегодно 94 км. 6. Паспортизировать 61,6 км автодорог | |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования в Арсеньевском районе»

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район) | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значение показателей | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» | | | | | | | | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | | | | | | | | | | |  |
| Задача: Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |  |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Длинна реконструированной дороги за год | Годовая |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств | километр | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Длинна отремонтированной дороги за год | Годовая | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по отношению к общей протяжённости дорог к концу отчетного года с нарастающим итогом | Годовая | 47,5 | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 |  |
| 4 | Площадь отремонтированных и благоустроенных тротуаров в населенных пунктах | кв.метры | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Подсчитывается площадь отремонтированного участка тротуара умножением длины на ширину | Годовая | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |  |
| 5 | Паспортизация автодорог | км | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Протяженность автомобильных дрог, подлежащих паспортизации | Годовая | - | 31,2 | 11,5 | 9,4 | 9,6 |  |
| Мероприятие иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | |  |
|  | Протяженность содержания автомобильных дорог в сельских поселениях | километр | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Длинна обслуживаемых автомобильных дорог за год | Годовая | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в Арсеньевском районе»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования Арсеньевском районе»

по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования | | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования | | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | | 15787,14 | 24304,33 | 19161,5 | 20048,85 | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования (дорожный фонд) | | 15787,14 | 24304,33 | 19161,5 | 20048,85 | - | - |
| **в том числе, по объектам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | Муниципальный дорожный фонд, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района** | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Прудная в п. Арсеньево | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  | 3 499 ,7 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Парковая в п. Арсеньево |  |  | 1 170, 6 |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Садовая в п. Арсеньево |  |  | 2 848,61 |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог(Советская, Хорева, Бандикова, Парфенова, Папанина, Халтурина) | 1 229,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог(Советская, Халтурина, Папанина,) |  | 793,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог(Хорева, Окружная) |  |  |  | 166,03 |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт п Арсеньево, Папанина, быткомбинат) |  | 158,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разметка |  | 354,05 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега Арсеньево |  | 2 800,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Советская в п. Арсеньево |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Хорева в п. Арсеньево |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт автодорог в п. Арсеньево |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| **МО Астаповское Арсеньевского района** | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Центральная в п.Октябрьский Арсеньевского района | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  | 913 ,3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездной автодороги к ФАПу по ул. Молодежная и Трудовая в д. Рахлеево |  |  | 2 342, 5 |  |  |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега |  | 1096,58 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность |  | 306,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоподъезд к с. Красное |  | 399,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| **МО Манаенское Арсеньевского района** | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Вокзальная в п. Центральный Арсеньевского района Тульской области | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район |  |  | 4 846 ,4 |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия автодороги по ул. Сиреневая в п. Центральный |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега |  | 1096,58 |  |  | 1354,33 |  |  |  |  |
| итого: |  | 9318,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Паспортизация автомобильных дорог, в том числе: | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | Всего, в том числе | | - | 450 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования (дорожный фонд) | | - | 450 | - | - | - | - |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в Арсеньевском районе»

План

реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в Арсеньевском районе»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | | | | | | |
| Задача: Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | 2023 г. | 2028 г. | 1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года.  2. Отремонтировать 10 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года.  3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 30,6% на начало 2023г. до 45,6 % к концу 2028 года.  4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2028 года площадью 450,0 кв.м. | 85104091340121770240 | 72672,8 |
| Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | 2023 г. | 2023 г. | Приобретение и установка остановочных павильонов-3 ед. | 85104091340182440240 | 306,00 |
| Мероприятие «Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения» | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | 2023 г. | 2023г. | Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 85104091340280011240 | 4199,2 |
| Мероприятие иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район | 2023 г. | 2028 г. | Содержание автомобильных дорог в сельских поселениях ежегодно 43 км. | 85004091340121740540 | 4507,9 |
| Мероприятие: паспортизация автомобильных дорог |  | 2024 | 2027 | Паспортизация автодорог | 85104091340121770240 | 450,0 |