# ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017    №15

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования Арсеньевский район в 2017 году

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением правительства Тульской области от 11.01.2017 №3-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2017 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств  к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории  муниципального образования Арсеньевский район в 2017 году, и на основании ст.46 Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования  Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования Арсеньевский район в 2017 году (приложение №1).

2.Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (приложение №2).

3.Сектору по организации закупок и информатизации разместить  данное постановление на сайте муниципального образования Арсеньевский район.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                               М.Н. Трифанов

Исполнитель: начальник сектора   ГО, ЧС и ООС                    Г.А.Буянова

Согласовано:

Панков И.В.

Коновалова Н.А.

Баранов А.В.

Приложение  №1

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 20.01.2017    №15

План

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования

Арсеньевский район в 2017 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сектору ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС» |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Организовать мониторинг наблюдения за ходом весеннего половодья в муниципальном образовании Арсеньевский район и ежедневно фиксировать данные в Журнале мониторинговых наблюдений за развитием (прекращением) паводка. Подготовить вариант текстового сообщения об угрозе затопления и порядке действий населения. Обеспечить глав муниципальных образований Арсеньевского района памятками для населения по правилам поведения и действиям во время паводка. |  | на период паводка до 20.02.2017г. до 20.02.2017г. |
| II. Главам администраций муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Рекомендовать: Уточнить зоны предполагаемого затопления и предоставить информацию в администрацию МО Арсеньевский район. Информировать население о паводковой обстановке, о действиях при наводнении. Организовать круглосуточное дежурство в зоне своей ответственности в случае возможного подтопления. Подать сведения о численности одиноко престарелых граждан и инвалидов, многодетных семей, проживающих в зоне возможного подтопления для обеспечения продуктами первой необходимости. Усилить контроль за состоянием бесхозяйных ГТС и принять меры по их поддержанию в рабочем состоянии. В период прохождения весеннего половодья своевременно и достоверно предоставлять информацию о сложившейся паводковой обстановке в противопаводковую комиссию через МКУ «ЕДДС» |  | до 20.02.2017г. на период паводка на период паводка до 20.02.2017г. постоянно на период паводка |
| III. Начальнику ЛТЦ п. Арсеньево ЦЭСС №8 |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Рекомендовать: Обеспечить постоянную готовность технического персонала и технических средств автоматизированной системы оповещения центрального оповещения муниципального образования к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной половодьем Обеспечить надежное функционирование всех видов оповещения населения |  | на период паводка постоянно |
| IV. Начальнику отделения полиции «Арсеньевское» |  |  |  |
| 4.1 | Рекомендовать обеспечить ограничение или запрещение дорожного движения на опасных для движения участках дорог, по мостам, поврежденным в период половодья |  | в случае повреждения мостовых сооружений |
| V. Директору ООО «Строитель» |  |  |  |
| 5.1 | Рекомендовать обеспечить подготовку автодорог к эксплуатации в весенний период для проезда транспорта и автолавок. Создать запасы необходимых материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций |  | на время паводка |
| VI. Главному врачу ГУЗ «Одоевская ЦРБ имени П.П. Белоусова» |  |  |  |
| 6.1. | Рекомендовать обеспечить выполнение мер по своевременному оказанию медицинской помощи населению во время весеннего половодья и бездорожья |  | на время паводка |
| VII. Начальнику отдела образования |  |  |  |
| 7.1 | Организовать учебный процесс в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, провести занятия по безопасности поведения на льду в период таяния льда |  | на время паводка |
| VIII. Председателю Совета Арсеньевского райпо |  |  |  |
| 8.1 |  | Рекомендовать организовать работу по обеспечению и подвозу продуктов питания в населенные пункты, попадающие в зону подтопления | до начала паводка |

Начальник сектора ГО,ЧС и ООС                                                Г.А. Буянова

Приложение  № 2

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 20.01.2017    №15

С О С Т А В

районной противопаводковой комиссии

| Панков Иван Васильевич | председатель комитета по жизнеобеспечению- председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Аникеев Александр Сергеевич | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»; |
| Алешина Галина Ивановна Анисимов Сергей Владимирович | главный врач ГУЗ «Одоевская ЦРБ имени П.П. Белоусова» (по согласованию); начальник ЛТУ п. Арсеньево ЦЭСС №8 (по согласованию); |
| Буянова Галина Анатольевна | начальник сектора ГО,ЧС и ООС; |
| Коцинян Сержик Саркисович | директор ООО «Строитель»(по согласованию); |
| Ливерко Александр Анатольевич | начальник отделения полиции «Арсеньевское» межмуниципального отдела МВД РФ по Тульской области «Белевский» (по согласованию); |
| Макаренко Сергей Николаевич | начальник финансового управления; |
| Медведев Сергей Викторович | начальник Арсеньевских РЭС (по согласованию); |
| Миронова Елена Валерьевна | начальник отдела образования; |
| Мухин Николай Михайлович | заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам (по согласованию); |
| Уткин Николай Николаевич | заместитель директора ООО УК «Ростоки» (по согласованию); |
| Окишев Алексей Валерьевич | начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению; |
| Шишова Ольга Вениаминовна | председатель Совета Арсеньевского райпо (по согласованию). |

Главы администраций МО сельских поселений (по согласованию).

Начальник сектора ГО,ЧС и ООС                                                   Г.А. Буянова