МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  АРСЕНЬЕВСКИЙ   РАЙОН

- СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

### Р Е Ш Е Н И Е

6 - созыв

- 26.03.2021                                                                                           №30/144

«Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Манаенское

Арсеньевского района  на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 22 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании  Устава муниципального образования  Арсеньевский район  Собрание представителей муниципального образования Арсеньевский район РЕШИЛО:

- Решение Собрания  представителей муниципального образования   Арсеньевский район  от 28.06.2019 № 9/46 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Манаенское Арсеньевского района на 2020 год»  признать утратившим силу.

2.Рекомендовать администрации муниципального образования Арсеньевский район актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования Манаенское Арсеньевского района на 2021 год. (приложение)

3.Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте муниципального образования Арсеньевский  район в сети «Интернет» .

Глава муниципального образования

Арсеньевский район                                                                  Н.В. Ненашева

Приложение

к решению Собрания представителей

МО Арсеньевский район

от 26.03.2021 г. №20/144

Мероприятия, проводимые на котельных МО  Манаенское,  в рамках концессионного соглашения

| 2022 г. - 2023 г. | Котельная п. Центральный, ул. Сиреневая, ул. Рабочая | Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов количеством 4 шт. | 840,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого: | 840,00 |

Мероприятия, проводимые на тепловых сетях МО  Манаенское,  в рамках концессионного соглашения

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Кот № 9 п. Центральный | ул. Рабочая | 76 | Воздушка | 0,08 | 500,0 |
| (Основная) |  |  |  |  |  |
| 2029 г.-2030 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. Центральная, пос. Центральный, ул. Рабочая | От т 1 до в сторону магазина | 80 | Воздушка | 0,106 | 492,2 |