# Тульская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.03.2021  №  74

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования рабочий поселок Арсеньево

Арсеньевского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать  схему водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района согласно приложению № 1.

2. Актуализировать  схему водоотведения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района согласно приложению № 2.

3. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                                   М.Н. Трифанов

Приложение № 1:

к  постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 15.03.2021 № 74

МЕРОПРИЯТИЯ

по приведению качества питьевой воды к нормативу в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| № п/п | Основные направления | Описание предлагаемого мероприятия | Дополнительно предоставляемая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Замена сетей водопровода в п. Арсеньево: | - высокая аварийность данные инструментального контроля существующих магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения. |
|  |  |  | Удовлетворение потребности населения в повышении напора воды в системе. |
|  |  | а) ул. Комсомольская 130 метров ( в рамках подготовки сетей к зимнему сезону 2021 - 2022 годов предприятием МУП МО Арсеньевский район ВКХ) | 2021 год |
|  |  | б)Провести капитальный ремонт водопроводных сетей р.п. Арсеньево с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с применением современных материалов: ул. Папанина, ул. Колхозная, ул. Зерновая, от ул. Парковая до ул. Халтурина, от Школьной котельной по ул. Папанина – Халтурина до ВБР на ул. Парковая. Стоимость – 15,0 млн. руб. (Перспектива) | 2022 и последующие годы |

Приложение  № 2:

к  постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 15.03.2021  №74

МЕРОПРИЯТИЯ

по системе канализации и очистке сточных вод  в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| № п/п | Основные направления | Описание предлагаемого мероприятия | Дополнительно предоставляемая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации | Строительство очистных сооружений в п. Арсеньево Стоимость 167,0 млн. рублей | - В настоящее время очистные сооружения работают на стадии первичных отстойников, без соблюдения полного технологического процесса, наносится ущерб экологии. 2021-2022 годы |