# ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2021   №36-p

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования  Арсеньевский район в 2021 году

В соответствии  с Федеральным Законом  РФ  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением правительства Тульской области от 09.02.2021 №70-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2021 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств  к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории  муниципального образования Арсеньевский район в 2021 году и на основании Устава муниципального образования Арсеньевский район:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  муниципального образования Арсеньевский район в 2021 году (приложение №1).

2.Утвердить состав рабочей группы по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Арсеньевский район (приложение №2).

3.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                               М.Н. Трифанов

Исполнитель: начальник сектора

ГО,ЧС и ООС администрации  МО

Арсеньевский район                                                                     Г.А. Буянова

Согласовано:

Панков И.В.

Коновалова Н.А.

Размыслова Л.И.

Приложение  №1

к распоряжению  администрации

МО Арсеньевский район

от 10.02.2021   №36-p

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод

на территории  муниципального образования Арсеньевский район

в 2021 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Сектору ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС» |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4. 1.5. 1.6. | Организовать мониторинг наблюдения за ходом весеннего половодья в муниципальном образовании Арсеньевский район и ежедневно фиксировать данные в Журнале мониторинговых наблюдений за развитием (прекращением) паводка. Подготовить вариант текстового сообщения об угрозе затопления и порядке действий населения. Обеспечить глав муниципальных образований Арсеньевского района памятками для населения по правилам поведения и действиям во время паводка. Откорректировать и утвердить алгоритм действий МКУ «ЕДДС» при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на водных объектах Арсеньевского района. Организовать предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке, через МКУ «ЕДДС», в ГУ МЧС России по Тульской области и ситуационный центр Губернатора Тульской области. Представить доклад в комитет Тульской области по региональной безопасности о выполненных мероприятиях и готовности МО Арсеньевский район к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году. | на период паводка до 21.02.2021г. до 21.02.2021г. до 25.02.2021г. ежедневно с 6:00 до 9:00 в течение паводковой обстановки до 01.03.2021г. |
| II. Главам администраций муниципальных образований сельских поселений |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Рекомендовать: Оценить обстановку, которая может сложиться на территории муниципального образования и предоставить информацию в рабочую группу по безаварийному пропуску паводковых вод, через сектор ГО,ЧС и ООС. Уточнить и предоставить сведения о численности жителей, попадающих в зону возможного подтопления, провести адресную работу с одиноко престарелыми гражданами и инвалидами, многодетными семьями, проживающими в зоне возможного подтопления для обеспечения продуктами первой необходимости. Информировать население о паводковой обстановке. Организовать круглосуточное дежурство в зоне своей ответственности в случае возможного подтопления. Во взаимодействии с руководителями розничной торговли определить и создать запасы продовольствия и предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения. Провести обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, усилить контроль за состоянием ГТС и принять меры по их поддержанию в рабочем состоянии. В период прохождения весеннего половодья своевременно и достоверно предоставлять информацию о сложившейся паводковой обстановке в противопаводковую комиссию через МКУ «ЕДДС», для дальнейшего направления предоставленной информации в ГУ МЧС России по Тульской области и ситуационный центр Губернатора Тульской области | до 20.02.2021г. на период паводка на период паводка до 25.02.2021г. до 25.02.2021г. до 25.02.2021 в период ухудшения обстановки и угрозе возникновения ЧС, ежедневно с 6:00 до 9:00 |
| III. Начальнику отделения полиции «Арсеньевское» |  |  |
| 3.1 | Рекомендовать обеспечить ограничение или запрещение дорожного движения на опасных для движения участках дорог, по мостам, поврежденным в период половодья | в случае повреждения мостовых сооружений, дорог |
| IV. Отделу ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |  |  |
| 4.1. | Во взаимодействии с организациями, осуществляющими вопросы водоснабжения на территории Арсеньевского района: -обеспечить безопасность объектов водоснабжения, водоотведения и размещения отходов; -обеспечить готовность систем водоснабжения к весеннему половодью, осуществлять контроль за качеством питьевой воды. | на период паводка |
| V. Директору ООО «Строитель» |  |  |
| 5.1 | Рекомендовать обеспечить подготовку автодорог к эксплуатации в весенний период для проезда транспорта и автолавок. Создать запасы необходимых материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. | на период паводка |
| VI. И.О.главного врача ГУЗ «Одоевская ЦРБ имени П.П. Белоусова» |  |  |
| 6.1. | Рекомендовать обеспечить выполнение мер по своевременному оказанию медицинской помощи населению во время весеннего половодья и бездорожья. | на период паводка |
| VII. Начальнику отдела образования |  |  |
| 7.1 | Организовать учебный процесс в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов. Провести занятия по безопасности поведения на льду в период таяния льда. | 05.03.2021г. |
| VIII. Руководителю рабочей группы по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО Арсеньевский район |  |  |
| 8.1. | Организовать круглосуточное дежурство членов рабочей группы по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО Арсеньевский район | В период ухудшения обстановки и угрозе возникновения ЧС |

Приложение  №2

к распоряжению администрации

МО Арсеньевский район

от 10.02.2021   №36-p

Состав рабочей группы

по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Арсеньевский район

| Панков Иван Васильевич | председатель комитета по жизнеобеспечению- председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Аникеев Александр Сергеевич | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»; |
| Буянова Галина Анатольевна | начальник сектора ГО,ЧС и ООС; |
| Коцинян Сержик Саркисович | директор ООО «Строитель» (по согласованию); |
| Хлопиков Александр Сергеевич | начальник отделения полиции «Арсеньевское» межмуниципального отдела МВД РФ по Тульской области «Белевский» (по согласованию); |
| Миронова Елена Валерьевна | начальник отдела образования; |
| Мухин Николай Михайлович Окишев Алексей Валерьевич Степанова Марина Анатольевна | заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам (по согласованию); начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению; И.О. главного врача ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. Белоусова» (по согласованию); |
| Уткин Николай Николаевич Цепелева Елена Сергеевна | заместитель директора по взаимодействию с населением ООО УК «Ростоки» (по согласованию); начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства; |
| Шпирьков Александр Иванович | директор МКУ «ЕДДС» МО Арсеньевский район. |

Главы администраций МО сельских поселений (по согласованию).