- УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации муниципального образования

- Арсеньевский район

- Тульской области

- От_________________ №_____

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ

АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА

Тульской области

НА 2018 – 2039 ГОДЫ

- РАЗРАБОТАНО:

- ООО «Центр территориального развития»

______________

м. п.

2018 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 6 |
| 1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности | 6 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Манаенское | 12 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 16 |
| 1.3.1 Прогноз изменения численности населения муниципального образования Манаенское | 16 |
| 1.3.2 Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) | 17 |
| 1.3.3 Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 18 |
| 1.3.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 19 |
| 1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 22 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ | 25 |
| РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 30 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ | 32 |

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО района Тульской области

- НА 2018-2039 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2018-2039 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация муниципального образования Манаенское Арсеньевского района (далее – Администрация) Тульская область, Арсеньевский район, п. Центральный, ул. Рабочая, д.4а |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Центр территориального развития» г. Ставрополь, ул. Пригородная 226, оф. 105 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Манаенское Арсеньевского района услугами в области культуры и образования |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уровень объектов культуры находящихся в удовлетворительном состоянии; Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. |

| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры: «Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»; - поддержание в работоспособном состоянии объекта здравоохранения ФАП в таких поселениях как: п. Центральный, с. Манаенки, с. Араны, д. Хлоповы, с. Кузьменки, д. Большие Голубочки. |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2039 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2018-2039 годах составит 6000,00 тыс. руб. - 2018 – 6000,00 тыс. руб.; - 2019 – 352,941 тыс. руб.; - 2020 – 352,941 тыс. руб.; - 2021 – 352,941 тыс. руб.; - 2022 – 352,941 тыс. руб.; - 2023 – 352,941 тыс. руб.; - 2024 – 352,941 тыс. руб.; - 2025 – 352,941 тыс. руб.; - 2026 – 352,941 тыс. руб.; - 2027 – 352,941 тыс. руб.; - 2028 – 352,941 тыс. руб.; - 2029 – 352,941 тыс. руб.; - 2030 – 352,941 тыс. руб.; - 2031 – 352,941 тыс. руб.; - 2032 – 352,941 тыс. руб.; - 2033 – 352,941 тыс. руб.; - 2034 – 352,941 тыс. руб.; - 2035 – 352,944 тыс. руб.; - 2036 – отсутствует; - 2037 – отсутствует; - 2038 – отсутствует; - 2039 – отсутствует; - федеральный бюджет – отсутствует; - областной бюджет – 10632,00 тыс. руб.; - местный бюджет – 1368,00 тыс. руб.; - внебюджетные источники – отсутствует. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности

МО Манаенское находится в Российской Федерации, Тульской области, в Арсеньевский районе.

Тульская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 190 км.

Административно. Тверская область граничит: на севере и северо-востоке с Московской, на востоке - с Рязанской, на юго-востоке и юге с Липецкой, на юге и юго-западе с Орловской, на западе и северо-западе с Калужской областями.

Территория области составляет 120374 км². Численность населения на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2015 г. 1304348 чел.

Расстояние от центра Тулы до центра Москвы 185 км

Административный центр – город Тула.

Административное деление области включает семь городских округов, девятнадцать муниципальных районов, двадцать три городских поселений, пятьдесят четыре сельских поселений.

Арсеньевский район расположен на юго-западе Тульской области. Район граничит: с Белёвским, Одоевским, Плавским и Чернским районами Тульской области, с Болховским районом Орловской области.

Территория района занимает 1096 км2. Конфигурация района сильно изрезана, повышается с запада на восток.

Административный центр района является рабочий посёлок Арсеньево.

Население Арсеньевский района Тульской области, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2014 года, составляло 10082 человек.

В состав муниципального образования Манаенское   входят:

сельских поселения:

Манаенское — центр поселок Центральный

- Всего в муниципальном районе – 103 сельских населенных пункта.

Общая площадь территории по данным обмера опорного плана МО Манаенское – 38960 га, административный центр – поселок Центральный.

МО Манаенское граничит: с Белевским районом Тульской области на северо-западе, с МО Астаповское Арсеньевского района Тульской области на востоке, с Чернским районам Тульской области на юго-востоке, с Орловской областью на юго-западе

На основании закона Тульской области от 01.04.2013 № 1905-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Арсеньевского района Тульской области и о внесении изменений в Закон Тульской области "О переименовании муниципального образования "Арсеньевский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Арсеньевского района Тульской области" (принят Тульской областной Думой 28.03.2013) (вместе с "Описанием границы муниципального образования Арсеньевский район", "Описанием границы муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района", "Описанием границы муниципального образования Манаенское Арсеньевского района", "Перечнем населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений на территории Арсеньевского района Тульской области").

Указанным законом определены границы МО Манаенское, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Результаты инструментального закрепления границ муниципального образования легли в основу графических материалов проекта генерального плана.

- Градостроительная характеристика территории сельского поселения

в состав муниципального образования МО Манаенское входят тридцать пять сельских населённых пункта:

- поселок Центральный - административный центр;

- село Араны;

- поселок Нагорный;

- поселок Огневой;

- деревня Песочное;

- поселок Рыбкин 1-й;

- поселок Рыбкин 2-й;

- поселок Батурский;

- деревня Большие Голубочки;

- деревня Бутырки;

- село Комарево;

- поселок Красный;

- деревня Малые Голубочки;

- деревня Нижние Ростоки;

- деревня Протасово;

- деревня Поляны;

- деревня Средние Ростоки;

- село Фурсово;

- поселок Красноселье;

- село Кузьменки;

- деревня Лелюхино;

- деревня Рыдань;

- деревня Спасские Выселки;

- село Сороколетово;

- сельский поселок Сороколетовское Лесничество;

- деревня Бандиково;

- деревня Дерюжкино;

- деревня Корытинка;

- деревня Колдодези;

- поселок Мощевский;

- деревня Прилепы;

- деревня Стрикино;

- деревня Хлопово;

- деревня Миново;

- село Манаенки.

Демография Муниципального образования Манаенское за последние 5 лет:

Таблица 1 – Демография

| Поселения муниципального образования | Численность населения на 2013 г., чел. | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2015 г., чел. | Численность населения на 2016 г., чел. | Численность населения на 2017 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Манаенское | 2406 | 2416 | 2468 | 2440 | 2404 |

Рост уровня смертности в последние время является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.

Показатели смертности в МО Манаенское в исследуемом периоде превышают показатели рождаемости (кроме 2012 года и 2013 года, когда рождаемость была выше смертности соответственно на 17 чел. и 1 чел.).

По прогнозам ожидается увеличение численности населения за счёт улучшения качества жизни. На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

- Градо – экономическая характеристика территории сельского поселения

Основной сферой деятельности работников в МО Манаенское является сфера обслуживания (531 чел. или 76% от общей численности занятных трудовых ресурсов). Кроме того, трудовые ресурсы поселения заняты в промышленности (91 чел. или 13%), в сельском хозяйстве (60 чел. или 9%), коммерческих предприятиях и организациях (12 чел. или 2%) и строительстве и транспорте (3 чел. или 1%).

- Промышленность находится на втором месте после сферы обслуживания трудовых ресурсов в МО Манаенское и является основной отраслью материального производства.

Градообразующим предприятием МО Манаенское является Цех переработки ЗАО «Деметра». Данное предприятие обеспечивает большую часть рабочих мест сельского поселения.

Основными предприятиями сельского хозяйства в МО Манаенское являются ЗАО «Золотая нива» и ООО «Радонеж-Арсеньево», также сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Для увеличения роста производства растениеводческой продукции необходимо осуществлять поддержку элитного семеноводства, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур и т.п.

Животноводство и растениеводство поселения представлено также личными подсобными хозяйствами граждан.

Основными направлениями развития мясомолочного животноводства являются совершенствование селекционно-племенной работы, улучшение работы ветеринарной службы, укрепление кормовой базы.

Прогноз развития сельского хозяйства должен быть направлен на обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам питания, повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создания благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства МО Манаенское (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Значительное влияние на сохранение сельского хозяйства и производственного потенциала оказывает государственная поддержка. Среди основных задач Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; поддержка малых форм хозяйствования; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и др.

- Характеристика жилого фонда

Для размещения расчетного количества жителей населенных пунктов проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

- Таблица 2

| Наименование | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 64,8 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 26,9 |

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Манаенское

- ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Услуги здравоохранения в Муниципальном образовании Манаенское предоставляют Муниципальные учреждения: Центральный ФАП – 2583 посещения; Манаенский ФАП - 639 посещений; Кузьменский ФАП - 3563 посещений; Хлоповский ФАП - 812 посещений; Голубоченский ФАП - 2718 посещений; Аранский ФАП - 1547 посещений.

Объекты здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. Помещения, в которых расположены объекты здравоохранения имеют систему водоснабжения, электроснабжения и отопление.

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения местами в объектах здравоохранения должна составлять 103 койки на 10000 жителей. Таким образом объекты здравоохранения муниципального образования Манаенское полностью удовлетворяют сложившимся потребностям.

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения посещений объектов здравоохранения должна составлять 151 посещений на 10000 жителей. Таким образом объекты здравоохранения муниципального образования Манаенское практически полностью удовлетворяют сложившимся потребностям.

Планируется капитальный ремонт зданий ФАП, в таких поселениях как: п. Центральный, с. Манаенки, с. Араны, д. Хлоповы, с. Кузьменки, д. Большие Голубочки.

- ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития муниципального образования Манаенское.

В образовательной системе муниципального образования Манаенское функционируют три образовательных учреждения: МОУ «Пристанционная СОШ» - вместительность 396 чел., дошкольная группа – вместимость 1277 чел.; МОУ «Голубоченская ООШ» - вместимость 60 чел., Дошкольная группа – вместимость 10 чел.; МОУ «Кузьменская СОШ» - вместимость 250 чел.

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях должна составлять 111 мест на 1000 жителей.

Таким образом, школы муниципального образования практически полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения местами в детских дошкольных образовательных организациях должно составлять 28 мест на 1000 жителей.

Таким образом, детские сады муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Образовательное учреждение муниципального образования Манаенское включает, столовую, мастерские, спортивный зал, библиотеку, систему отопления.

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи. Мастерские оснащены деревообрабатывающими станками, инструментами.

Детские сады оборудованы светлыми спальными комнатами, комнатами для проведения занятий. Территория детских садов оборудована площадками для проведения прогулок.

Объекты образования имеют системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

- ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Муниципального образования Манаенское уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Тульской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В сельском поселении остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории Муниципального образования Манаенское имеются объекты физической культуры (таблица 3).

Таблица 3

| № | Наименование объекта | Кол-во/площадь м² | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | 2/327 | Администрация муниципального образования Манаенское |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение | 3/2550 | Администрация муниципального образования Манаенское |

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения спортивными залами должна составлять 80 м² на 1000 жителей. Однако, в Муниципальном образовании Манаенское население спортивными залами, должным образом, не обеспечено. Строительство и реконструкция спортивных залов не планируется.

Согласно нормам градостроительного кодекса, обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями должна составлять 19500 м² на 10000 человек. Однако, в Муниципальном образовании Манаенское плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. Строительство данных объектов не планируется.

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают помещения учреждения культуры и искусства муниципального образования Манаенское: Центральная сельская библиотека- 3511 экз.; Кузьменская сельская библиотека- 3838 экз.; Голубоченская сельская библиотека- 5853 экз., МКУ «Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».

В местном доме культуры ежегодно проводятся порядка 500 мероприятий, так же в клубе имеются кружки, в которых каждый нашел себе занятия по интересам.

В библиотеках читательский фонд составляет порядка 13000 экземпляров книг.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 500 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, в том числе общепоселковых.

Таким образом, объекты культуры муниципального образования Манаенское полностью удовлетворяют сложившимся потребностям.

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

1.3.1. Прогноз изменения численности населения Муниципального образования Манаенское

Для прогноза изменения численности населения совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении.

Численность населения на расчетный период по генеральному плану (2039 г.) составит 2642 человек.  В связи с тем, что фактическая численность населения в 2016 году составляла 2440 человек, а в 2017 году составила 2404 человек, можно принять расчетную численность населения по генеральному плану. Использовав данные генерального плана с 2016 г. по 2039 г., и учитывая состояние численности населения на 2017 г. можно сделать расчет численности населения до 2039 г. будет равна порядка 2642 человек.

Таблица 4 – Прогноз изменения численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2039 |
| Муниципальное образование Манаенское | 2440 | 2404 | 2414 | 2424 | 2434 | 2444-2642 |

1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Жилая зона МО Манаенское включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда Муниципального образования Манаенское составляет 64,8 тыс. м².  Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 26,9 м².

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

В таблице 5 представлены основные показатели жилищного фонда муниципального образования Манаенское.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд, тыс. м² | Планируемый жилищный фонд, тыс. м² | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Манаенское | 64,8 | 64,8 | 26,9 |

1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Муниципальном образовании Манаенское не планируется.

1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Таблица 6 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

в Муниципальном образовании Манаенское

| № | Наименование объекта | Норматив | Существующие показатели обеспеченности объектами | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость проведения мероприятий (строительство, реконструкция, ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях | 28 мест на 1000 жителей | 187 | 67 | Не планируется |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | 111 мест на 1000 жителей | 706 | 266 | Не планируется |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение нормативной потребности в стационарах всех типов | 103 койки на 10000 жителей | 0 | 24 | Поддержание в работоспособном состоянии объектов ФАП в таких поселениях как: п. Центральный, с. Манаенки, с. Араны, д. Хлоповы, с. Кузьменки, д. Большие Голубочки. |

| 5 | Обеспечение нормативной потребности в поликлиниках (детская консультация в офисе врача общей практики) | 151 посещение на 10000 жителей | 11862 | 36 | Не планируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | 1 независимо от количества населения | 3 | 1 | Не планируется |
| 7 | Обеспечение нормативной потребности в ДК | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | Поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры: МКУ « Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение нормативной потребности в ДЮСШ | 10 м² на 1000 человек | 0 | 24 | Не планируется |
| 9 | Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | 80 м² на 1000 жителей | 327 | 192,3 | Не планируется |
| 10 | Обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях | 19500 м² на 10000 жителей | 2550 | 4687 | Не планируется |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-6 тыс. жителей | 6 | 1 | Не планируется |
| 12 | Отделение сбербанка России | 0,3-0,5 операционных мест обслуживания вкладчиков на 1000 человек | 0 | 1 | Не планируется |
| 13 | Аптека | 1 объект на 6,0 тыс. человек | 0 | 1 | Не планируется |
| 14 | Магазины | 300 м² торговой площади на 1 000 человек | 651,3 | 721,1 | Не планируется |
| 15 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 0 | 96 | Не планируется |
| 16 | Пожарные депо | 0,4 пожарного автомобиля на 1000 человек | 0 | 1 | Не планируется |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Манаенское разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

- Генеральный план муниципального образования Манаенское Арсеньевского района Тульской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Манаенское.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования Манаенское, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования Манаенское;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Муниципального образования Манаенское на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования Манаенское на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Манаенское. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Манаенское.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ

Таблица 7

| № | Наименование | Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2039 |  |
| 1 | Поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры: Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания | Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Муниципального образования Астаповское |
| 2 | Поддержание в работоспособном состоянии объектов здравоохранения ФАП, в таких поселениях как: п. Центральный, с. Манаенки, с. Араны, д. Хлопово, с. Кузьменки, д. Большие голубочки. |  |  | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года | В течении года |  | Глава Муниципального образования Астаповское |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАНАЕНСКОЕ

- Таблица 8 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели и задачи программы | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2039 |  |
| 1. | Капитальный ремонт МКУ « Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» | Поддержание в работоспособном МКУ « Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 5316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316,00 |
|  |  |  | Бюджет МО | 684,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели и задачи программы | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2039 |  |
| 3 | Капитальный ремонт ФАП в поселениях: п. Буревесник, с. Меркулово, п. Первомайский, с. Белый Колодезь, д. Ясенки, с. Варварино, п. Иста | Поддержание в работоспособном состоянии объектов здравоохранения: ФАП 7 шт. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,706 | 312,704 | 0 | 5316,00 |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,235 | 40,240 | 0 | 684,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами Муниципального образования Манаенское.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования Манаенское;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования Манаенское:

- В области объектов культуры:

- поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры: «Манаенский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».

- В области объектов здравоохранения:

- поддрежание в работоспособном состоянии объектов здравоохранения ФАП, в таких поселениях как: п. Центральный, с. Манаенки, с. Араны, д. Хлопово, с. Кузьменки, д. Большие голубочки.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2039 год) в своем большинстве соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий. Вместе с тем необходимо отметить, что администрации Муниципального образования Манаенское нужно принять меры по обеспечению населения Муниципального образования Манаенское отсутствующими объектами социальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального образования Манаенское, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения Муниципального образования Манаенское. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Муниципального образования Манаенское в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.