АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25.04.2024 | № 126 |
| --- | --- |

О назначении публичных слушаний по актуализации схем теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района, муниципального образования Астаповское Арсеньевского района и муниципального образования Манаенское Арсеньевского района  на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»,    на основании  Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить публичные слушания по актуализации схем теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района, муниципального образования Астаповское Арсеньевского района и муниципального образования Манаенское Арсеньевского района  на 2025 год на 9 часов 30 минут 20 мая 2024 года по адресу: Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д.6, зал заседаний  (Приложение).

2. Все предложения по актуализации схем теплоснабжения на 2025 год направлять в срок до 19 мая 2024 года по адресу: Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д.6, каб. № 17 или на адрес электронной почты:  mo.arsenevozhkhsts@tularegion.ru.

3.Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Арсеньевский район http://arsenyevo.tularegion.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Арсеньевский район |  | М.Н. Трифанов |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                       А.В. Окишев

Согласовано:

Панков И.В.

Коновалова Н.А.

Приложение к постановлению администрации

МО Арсеньевский район от________________№_________:

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Отопительный сезон | № кот, краткое описание | Этапы работ | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 г.- 2026 г. | Строительство новой БМК ориентировочной мощностью 1,3 гкал/ч, взамен котельной №2 "Школьная" | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | 500,00 |
|  |  | Фундаменты и основания | 800,00 |
|  |  | Стоимость оборудования котельной | 5 500,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 200,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 800,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | 1 500,00 |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Итого: | 11 650,00 |
| 2025 г. - 2026 г. | Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с замененой двух котлоагрегатов на ориентировочную мощность 1,5 гкал/ч | Разработка проектной документации | 1 500,00 |
|  |  | Экспертиза проектной документации | 500,00 |
|  |  | Инженерные изыскания | - |
|  |  | Фундаменты и основания | - |
|  |  | Стоимость оборудования котельной (котлов) | 5 930,00 |
|  |  | Доставка, погрузка/разгрузка и сопровождение | 100,00 |
|  |  | Монтаж оборудования и дымовой трубы котельной (фундамент под трубы) | 650,00 |
|  |  | Прокладка наружных сетей/коммуникации | - |
|  |  | Пуско-наладочные работы, сдача котельной в эксплуатацию | 350,00 |
|  |  | Сетевые насосы D 320-50а/75 квт- 2 шт | 420,00 |
|  |  | Итого: | 9 450,00 |

Мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей МО  р.п. Арсеньево Арсеньевского района

| Котельная | Наименование уч-ка | Диаметр (Ду) | Способ прокладки | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2014 г. (по НЦС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |
| Кот. № 3 Арсеньево (кот. Агросервис) | ул. Хорева 35 (переход через дорогу) | 89 | Подз. | 0,02 | 160,0 |
|  |  |  |  | 0,02 |  |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Парфенова 14-18 Подземка) | 159 ППУ | Подземка | 0,11 | 880,0 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Бандикова 32 ПЧ (переход через дорогу) | 76 ППУ | Подз. | 0,026 | 208,0 |
| Кот. № 1 п. Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Парфенова 11 | 89 | Подз | 0,025 | 200,0 |
| Кот. № 1 Арсеньево (Центральная кот.) | ул. Парфенова (т/с на д/с) | 108 | Воздушка | 0,144 | 864 |
|  |  |  |  | 0,305 |  |
| кот. № 4 п. Арсеньево (Гвардейская кот.) | ул. Бандикова 107 | 89 | Подземка | 0,055 | 440 |
|  |  |  |  | 0,055 |  |

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в МО  Астаповское Арсеньевского района

| 2025 г. | Строительство модульной блочной котельной для Литвиновской школы |  | 16 000,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. - 2026 г. | Котельная Б. Колодезь, п. Первомайский, | Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов количеством 6 шт. | 1 260,00 |
|  |  | Итого: | 17260,00 |

Мероприятия по строительству и техническому перевооружению котельных в МО  Манаенское Арсеньевского района

| 2025 г. - 2026 г. | Котельная п. Центральный, ул. Сиреневая, ул. Рабочая | Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов количеством 4 шт. | 840,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого: | 840,00 |