АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | № |
| --- | --- |

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования Арсеньевский район к работе

в зимних условиях 2023 — 2024  г.г.

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Федеральным законом»; от 09.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства Энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях повышения эффективности проведения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Арсеньевский район к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. и на основании Устава муниципального образования Арсеньевский район администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы муниципального образования Арсеньевский район к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (приложения № 1, 2, 3).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Арсеньевский район |  | М.Н. Трифанов |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: Начальник отдела ЖКХ,

транспорта, строительства и архитектуры                           А.В. Окишев

Согласовано:

Медников А.В.

Коновалова Н.А.

Размыслова Л.И.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от _______________ № ________

| Информация о планируемом финансировании мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | ИТОГО по МО, в т.ч. средства МО и средства предприятий | Средства МО, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Жилищный фонд | Электроснабжение | ремонт дорог | создание аварийного запаса | Иное | примечание |  | Всего | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Жилищный фонд | Электроснабжение | ремонт дорог | создание аварийного запаса | Иное | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Арсеньевский район | 33039,2 | 28764 | 182 | 289 | 13371 | 500 | 0 | 12772 | 550 | 1100 |  |  | 4275,2 | 769,5 | 1825,3 | 633,6 | 1046,8 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от________________ № ________

| Показатели готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Арсеньевский район к отопительному периоду 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  | Электрохозяйство |  | Благоустройство |  |
|  |  | Техническая готовность котельных, ед. | Техническая готовность тепловых пунктов, ед | Ремонт котлов, ед | Техническая готовность ЦТП, ед | Ремонт и замена насосов, ед | Замена ветхих тепловых сетей, км | Подготовлено тепловых сетей к работе в зимних условиях, км | Подготовка жилых домов, ед | Ремонт кровель, тыс.кв.м. | Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед | Замена ветхих водопроводных сетей, км | Замена ветхих канализационных сетей, км | Ремонт артезианских скважин, ед | Ремонт водопроводных насосных станций, ед | Ремонт водоразборных колонок, ед | Ремонт линий электропередач, км | Ремонт ТП, ед | Подготовка уборочной техники, ед | Капиталный ремонт дорог и тротуаров, тыс.кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | МО Арсеньевский район | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,38 | 7,5 | 215 | 3,05 | 55 | 1,12 | 0,2 | 4 | 0 | 7 | 2,93 | 0 | 3 | 1,43 |

Приложение №3

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от __________________ № ________

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о планах проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Расположение объекта ЭПБ | Объект ЭПБ (ТУ, здания, сооружения) | Срок окончания действия | Дата подачи документов в Ростехнадзор на регистрацию документов по новой ЭПБ | Планируемая дата получения новой ЭПБ | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования (бюджет, МО, средства предприятия) | Ответственный исполнитель (МО или предприятие) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | пос. Арсеньево, пер. Гвардейский, стр 1 | Здание | сен.23 | окт.23 | окт.23 | 100 | ООО "АГК" | ООО "АГК" |
| 2 | Арсеньевский район, с. Кузьменки | Здание | сен.23 | окт.23 | окт.23 | 100 | ООО "АГК" | ООО "АГК" |
| 3 | Арсеньевский район, пос. Центральный, ул. Рабочая 12а | Здание | сен.23 | окт.23 | окт.23 | 100 | ООО "АГК" | ООО "АГК" |