Приложение

к постановлению администрации

МО Арсеньевский район

от 09.02.2024  № 60

Муниципальная программа

МО Арсеньевский район «Благоустройство»

Паспорт

муниципальной программы МО Арсеньевский район «Благоустройство»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район. |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | МКП МО Арсеньевский район «Уют» |  |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Арсеньевского района |  |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения. - Повышение уровня благоустройства территории, создание комфортных условий для проживания жителей. |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения». Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству». |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023-2028 гг. | 15887,76 |
|  | 2023 г. | 9387,76 |
|  | 2024 г. | 6596,71 |
|  | 2025 г. |  |
|  | 2026 г. |  |
|  | 2027 г. |  |
|  | 2028 г. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Ежегодно проводить очистку автомобильных дорог общего пользования местного значения 94 километра в зимний период от снега и наледи. - Количество установленных дорожных знаков, регулирующих дорожное движение к концу реализации программы не менее 10 единиц. - Объём мусора, вывезенного с кладбищ, мест захоронений 50 кубических метров в год. - Очистка дорог в зимний период времени на территории кладбищ, мест захоронений 0,35 километров в год. - Благоустройство общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки, детские и спортивные площадки) не менее 25-ти объектов в год. - Объем собранного мусора с общественных территорий к концу 2028 года 216 кубических метров. |  |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство» муниципального

образования Арсеньевский район

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий

«Содержание мест захоронения»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район. |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | МКП МО Арсеньевский район «Уют» |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения. |  |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023-2028 гг. | 15887,76 |
|  | 2023 г. | 9387,76 |
|  | 2024 г. | 6596,71 |
|  | 2025 г. |  |
|  | 2026 г. |  |
|  | 2027 г. |  |
|  | 2028 г. |  |
| Ожидаемые результаты реализации | Объём мусора, вывезенного с кладбищ, мест захоронений 10 кубических метров в год. |  |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство» муниципального

образования Арсеньевский район

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий

«Прочие мероприятия по благоустройству»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район. |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | МКП МО Арсеньевский район «Уют» |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение уровня благоустройства территории, создание комфортных условий для проживания жителей. |  |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2023-2028 гг. | 15887,76 |
|  | 2023 г. | 9387,76 |
|  | 2024 г. | 6596,71 |
|  | 2025 г. |  |
|  | 2026 г. |  |
|  | 2027 г. |  |
|  | 2028 г. |  |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Ежегодно проводить очистку автомобильных дорог общего пользования местного значения 94 километра в зимний период от снега и наледи 2. Количество установленных дорожных знаков, регулирующих дорожное движение к концу реализации программы (2028 г.) не менее 10 единиц. 3. Очистка дорог в зимний период времени на территории кладбищ, мест захоронений 0,35 километров в год. 4. Благоустройство общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки, детские и спортивные площадки) не менее 25-ти объектов в год. 5. Объем собранного мусора с общественных территорий к концу 2028 года 216,0 кубических метров. |  |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство» муниципального

образования Арсеньевский район

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

МО Арсеньевский район «Благоустройство»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район) | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа МО Арсеньевский район «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание мет захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в сельских поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём мусора, вывезенного с кладбищ, мест захоронений | метров кубических | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Расчет осуществляется по емкости бункера, суммированием количества наполненных бункеров с мусором | годовая | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня благоустройства территории, создание комфортных условий для проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период от снега и наледи | километров | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Протяженность очищенных дорог (длинна) | квартальная | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков, регулирующих дорожное движение | единиц | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Суммирование количества установленных дорожных знаков | годовая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Очистка дорог в зимний период времени на территории кладбищ, мест захоронений | километров | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Протяженность очищенной дороги (длина) | квартальная | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Количество общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки, детские и спортивные площадки) | единиц | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Суммирование количества обслуживаемых общественных территорий, мест общего пользования | годовая | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Объем собранного мусора с общественных территорий | метров кубических | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Расчет осуществляется по емкости контейнера суммированием количества наполненных контейнеров с мусором | годовая | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Приложение  № 4

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство» муниципального

образования Арсеньевский район

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы МО Арсеньевский район «Благоустройство»

по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятия по благоустройству территории р.п. Арсеньево | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 200 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 200,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 266,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 266,81 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по уличному освещению и содержанию средств освещения | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 2579,17 | 1100 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2579,17 | 1100 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства», в том числе: | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 6272,0 | 2600 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6272,0 | 2600 |  |  |  |  |
| МКП МО Арсеньевский район «Уют» |  | Всего, в том числе | 6272,0 | 2600 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 6272,0 | 2600 |  |  |  |  |
| Мероприятие по обращению с животными без владельцев | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 69,776 | 96,71 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 69,776 | 96,71 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 9387,76 | 6596,71 |  |  |  |  |

Приложение  № 5

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство» муниципального

образования Арсеньевский район

План

реализации муниципальной программы МО Арсеньевский район

«Благоустройство»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание общественных территорий, дорог, тротуаров» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству территории р.п. Арсеньево | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | 2023 | 2028 | Ежегодно проводить очистку автомобильных дорог общего пользования местного значения 94 километра в зимний период; Количество установленных дорожных знаков, регулирующих дорожное движение к концу реализации программы (2028г.) не менее 10 единиц; Очистка дорог в зимний период времени на территории кладбищ, мест захоронений 0,35 километров | 851 0503 0840121201 240 | 3653,2 |
| Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | 2023 | 2028 | Благоустройство общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки, детские и спортивные площадки) не менее 25 объектов в год; Объем собранного мусора с общественных территорий к концу 2028 года 216,0 кубических метров. | 851 0503 0840321203 240 | 898,8 |
| Мероприятия по уличному освещению и содержанию средств освещения | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | 2023 | 2028 |  | 851 0503 0840521205 240 | 6759,2 |
| Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения МКП "Уют" в области благоустройства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район | 2023 | 2028 |  | 851 0503 0840921209 240 | 22649,3 |